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УКРАЇНА

Харківська область

Борівська селищна рада

РІШЕННЯ 

ХІХ сесії VIII скликання

від 25 листопада 2021 року №4
Про погодження Інвестиційної програми Борівського комунального водопровідно-каналізаційного підприємства на 2022 рік

Керуючись статтею 181 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Наказу Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації» від 19 серпня 2020 року № 191, розглянувши лист від 01.11.2021 року № 166 та представлену Інвестиційну програму Борівського КВКП на 2022 рік, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити Інвестиційну програму Борівського комунального водопровідно-каналізаційного підприємства на 2022 рік, що додається.
2. Борівському комунальному водопровідно-каналізаційному підприємству інвестиційну діяльність підприємства проводити відповідно до погодженої програми з дотриманням чинного законодавства України.

3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на начальника Борівського комунального водопровідно-каналізаційного підприємства Анатолія СКИБУ.

4. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань законності, правопорядку, житлово-комунального господарства, будівництва, депутатської діяльності та етики (Олександр БОНДАРЕНКО) та з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, підприємництва та інвестицій (Світлана МАРЧЕНКО).

Борівський селищний голова                               Олександр ТЕРТИШНИЙ

	

	ПОГОДЖЕНО
	ЗАТВЕРДЖЕНО

	Рішення _________________________________
	________________________________________
(посадова особа ліцензіата)

	________________________________________
(найменування органу місцевого самоврядування)
	________________________________________
(підпис)                (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


	від ____________ № _____________
	"___" ____________ 20__ року


ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Борівського комунального водопровідно-каналізаційного підприємства 
(найменування ліцензіата)
на 2022 рік

Пояснювальна записка

до інвестиційної програми на 2022 рік

Борівського комунального водопровідно-каналізаційного підприємства

Коротка інформація про ліцензіата

Борова - селище міського типу, Ізюмського району Харківської області України, розташоване поблизу річки Оскіл. Селище міського типу Борова знаходиться на лівому березі Оскільського водосховища у місці впадання в нього невеликої річки Борова. Селище витягнуто вздовж річки на ~ 8 км. Назва селища Борова походить від найменування лівої притоки Оскола – річки Борової, а річку найменовано в зв'язку з прадавнім сосновим бором, що простягнувся тут на 20 км.

Борівське комунальне водопровідно-каналізаційне підприємство, надалі «ПІДПРИЄМСТВО», створене згідно з рішенням ХХІ сесії VІ скликання від 26.04.2005року «Про передачу із спільної власності територіальних громад, сіл, селища району цілісного майнового комплексу Борівського комунального водопровідно-каналізаційного підприємства передано із спільної власності територіальних громад, сіл, селища району у комунальну власність Борівської селищної ради».

Борівське комунальне водопровідно-каналізаційне підприємство являється правонаступником прав та зобов’язань Борівського дочірнього водопровідно-каналізаційного підприємства ХКГ ВКП «Облводоканал». Власником підприємства є Борівська селищна рада, далі «Власник». Скорочена назва Підприємства:Борівське КВКП. Місце знаходження Підприємства: Україна, Харківська область, Борівський район, смт.Борова, вул.Миру, б.76, 63801. Підприємство є юридичною особою, має штамп та печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, розрахункові (поточні) та інші рахунки в установах банків. Підприємство діє згідно з Господарським кодексом України, згідно з чинними законодавчими актами, які регулюють порядок створення та діяльності підприємств, та згідно цього Статуту.
Розвиток підприємства нерозривно пов’язаний з розвитком селища, його промисловим потенціалом,культурно-просвітніх установ,медичних закладів, підприємств торгівлі й побутового обслуговування.

Загальна характеристика системи водопостачання.

Борівське комунальне водопровідно-каналізаційне підприємство було створене на базі Борівського комунального дочірнього водопровідно-каналізаційного підприємства ХКГВКП «Облводоканал». На підприємстві працює 35 чоловік, з них 9 жінок, на водопостачанні задіяні 18 чоловік, адміністративна будівля підприємства знаходиться за адресою: смт. Борова. вул.. Миру, 76. За 2021 рік Борівським КВКП було надано послуг в об’ємі 146,9тис.м3. при цьому використано 193 тис.кВт/год електроенергії.

 Борівське комунальне водопровідно-каналізаційне підприємство здійснює централізоване водопостачання населення та організацій смт.Борова. Із 6480 чоловік, які проживають в селищі, централізованим водопостачанням  охоплено 4409 чоловік, що складає 68% від загальної чисельності населення.

На балансі підприємства знаходиться 5 артезіанських скважин, які є джерелом водопостачання смт.Борова:

- скважина №1 з дебітом 25м3/час, пробурена в 1976р. на глибину 90м, обладнана насосом ЭЦВ – 8 – 25 – 110;

- скважина №2 с проектним дебітом 16м3/час, пробурена в 1976р. на глибину 90м, в даний час законсервована;

- скважина №3 с дебітом 120м3/час, пробурена в 1976р. на глибину 90м, обладнана насосом ЭЦВ – 10 – 120 – 60;

- скважина №4 с дебітом 40м3/час, пробурена в 1984р. на глубину 60м, обладнана насосом ЭЦВ – 8 – 25 – 90;

- скважина №5 с дебитом 40м3/час, пробурена в 1984р. на глибину 90м, обладнана насосом ЭЦВ – 8 – 40 – 110.

Всі п'ять скважин находяться в заплаві річки Борова і піднімають воду з верхньокрейдяного водоносного горизонту.

Вода, добута із артезіанських скважин, по трубопроводам с запірной арматурой потрапляє на ВНС ІІ-го підйому в два резервуара по 500м3 кожний, де відстоюється, знезаражується і подається у водопровідну мережу. ВНС ІІ-го підйому була побудована в 1978р. і складається з:

- адміністративного корпусу з лабораторно-побутовим корпусом;

- два накопичувальних басейна об'ємом по 500м3;

- машинний зал з щитовою і ЗТП;

- будівля хлораторної.

Дезінфекція проводиться постійно гіпохлоридом натрія, після виконання аварійних робіт на водопровідних мережах концентрація гіпохлорида натрія збільшується.

Перелік встановлених насосів в машинному залі ВНС ІІ-го підйому приведені в таблиці:

	№

п/п
	Марка

насоса
	К-ть.

шт..
	Продуктивність

м3/год.
	Натиск, що розвиває

насос
	Потужність

ел.

двигуна
	Частота

обертання
	Техніч.

стан
	Примітка

	1
	ММ 3200ЛА 2-55ФФ350Е
	1
	91
	74,6
	30
	3000
	не задовільн
	не робоч.

	2
	NБ-50-250/254 А-Ф-Н-БАQ
	1
	91
	74,6
	30
	3000
	Задовільн
	робоч.

	3
	К-100-65-250
	1
	100
	65
	55
	3000
	Задовільн
	резерв


Загальний об’єм водопостачання складає 520м3/добу.

Також на водопровідних мережах селища знаходиться 44 пожежних гідранти. Всі пожежні гідранти перевірені, відремонтовані і знаходяться в робочому стані.

Водопостачання селища здійснюється через водонапірну башту об'ємом 200м3 і висотою 36м, побудованою в 1978р., яка знаходиться в аварійному стані.

Якість води, що подається відповідає ДСТУу 2874-82 «Вода питна».

Вода в смт.Борова з ВНС ІІ-го підйому подається по двом паралельним трубопроводам з чавунної труби Ø200мм (12км), один із яких введений в експлуатацію в 1978р. (жовтневий), перший (московський) введений в експлуатацію в 1964р. Загальна протяжність водопровідних мереж із сталевих, чавунних, азбестоцементних і ПХВ труб від  Ø50мм до Ø200мм, складає 24,1км.

На сьогоднішній час з амортизовано 72% водопровідних мереж і потрібно капітальний ремонт. Об’єкти водопостачання не знаходяться в зоні підтоплення. Технічна документація в наявності. Всі об’єкти обладнані санітарними зонами суворого режиму. 

Потужність Борівського КВКП складає 1500м3/добу, при подачі 520м3/добу. Наявність технічно-забезпеченої виробничої бази, кваліфікованого експлуатаційного і інженерно-технічного персоналу, гарантують стабільну роботу системи водопостачання селища і подання питної води необхідної якості і об'єму.

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності (ст.10 п.2) на підставі отриманої ліцензії здійснюватиметься господарська діяльність-експлуатація централізованої системи водопостачання смт.Боровая, Борівським комунальним водопровідно-каналізаційним підприємством. Водонапірна вежа і резервуари ВНС промиваються і дезінфікуються із застосуванням хлорного вапна, на вимогу органів санітарного нагляду. 

Періодично, один раз на рік, проводиться дезінфекція водопровідних мереж і РЧВ гіпохлоридом натрію.

Лабораторний контроль за якістю води виконується лабораторією санітарно-епідеміологічною службою,згідно затвердженого графіка.

Єдиним джерелом водопостачання є підземні води.

Підземні води використовуються для господарсько-питного, виробничого споживання та пожежогасіння.

Обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими.

До інвестиційної програми заплановано виконання заходів на загальну суму 123 000грн. 

До складу інвестиційних витрат на період 2022 року до заходів з водопостачання увійшли заходи: технічне оснащення водопровідних мереж,а саме придбання  2 насосних глибинних станцій

Начальник Борівського КВКП
Скиба А.В.

Головний бухгалтер
Северін В.І.

Додаток2

до Порядку розроблення, погодження

та затвердження інвестиційних

програм суб'єктів господарювання

у сфері централізованого водопостачання та водовідведення (підпункт3 пункту2 розділу11)

Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми на 2022 рік

Борівське комунальне водопровідно-каналізаційне підприємство

(найменування ліцензіата)

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

	Найменування ліцензіата
	 Борівське комунальне водопровідно-каналізаційне підприємство

	Рік заснування
	 

	Форма власності
	 комунальна

	Місце знаходження
	 63801, Харківська область, Ізюмський район, смт. Борова, вул. Миру,76

	Код за ЄДРПОУ
	 30039194

	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада
	 Скиба Анатолій Володимирович. начальник

	Тел.,

факс,

e-mail
	 (05759)6-12-44

 905759)6-12-44

  bor_vodokanal@meta.ua

	Ліцензія на
	 Централізоване водопостачання та водовідведення

Серія АВ №582525

3 квітня 2012р.

	Статутний капітал ліцензіата, тис. грн
	1520

	Балансова вартість активів, тис. грн
	6576

	Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн
	4360

	Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)
	3453


2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

	Цілі інвестиційної програми
	1. Покращення енергоефективності.

2. Покращення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення

3. Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

	Строк реалізації інвестиційної програми
	 2022р.

	На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат
	 Обгрунтування заходів щодо зменшення обсягу втрат води, та покращення надання послуг з водопостачання та водовідведення



	Головні етапи реалізації інвестиційної програми
	Придбання насосних агрегатів та станцій керування та захисту.



3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

	Загальний обсяг інвестицій, тис. грн
	 123

	власні кошти
	 123

	позичкові кошти
	 0

	залучені кошти
	 0

	бюджетні кошти
	 0

	Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):

	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	 100

	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів
	-

	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
	 -

	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
	 -

	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища
	 -

	Інші заходи
	 0


4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

	Чиста приведена вартість
	 10,5

	Внутрішня норма дохідності
	1,72

	Дисконтований період окупності
	 0,7

	Індекс прибутковості
	 0,73


	Начальник Борівського КВКП
	____________
 
	Скиба А.В. 
(прізвище, ім'я, по батькові)


	Додаток 3
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
(підпункт 4 пункту 2 розділу II)


	ПОГОДЖЕНО
	
	ЗАТВЕРДЖЕНО

	рішенням __________________________________
	
	___________________________________________
(посадова особа ліцензіата)

	___________________________________________
(найменування органу місцевого самоврядування)
	
	___________________________________________
(підпис)                       (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


	від ____________ № __________
	
	"___" ____________ 20__ року


ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2022 рік

Борівське комунальне водопровідно-каналізаційне підприємство
(найменування ліцензіата)
	№ з/п
	Найменування заходів (пооб'єктно)
	Кількісний показник (одиниця виміру)
	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)
	За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)
	Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн. (без ПДВ)
	Строк окупності (місяців)**
	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів
	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/прогнозний період)
	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./
прогнозний період)
	Економічний ефект (тис. грн.)***

	
	
	
	загальна сума
	з урахуванням:
	господарський (вартість матеріальних ресурсів)
	підрядний
	планований період
	прогнозний період
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	амортизаційні відрахування
	виробничі інвестиції з прибутку
	позичкові кошти
	інші залучені кошти, з них:
	бюджетні кошти (не підлягають поверненню)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	підлягають поверненню
	не підлягають поверненню
	
	
	
	
	планований період + 1
	планований період + n*
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	I
	ВОДОПОСТАЧАННЯ

	1.1
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання з урахуванням:

	1.1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	Придбання насосного агрегата
	Шт.
	123,00
	123,00
	х
	х
	х
	х
	х
	123,00
	 
	123,00
	 
	 
	7
	 
	71,20
	 
	90,60

	Усього за підпунктом 1.1.1
	123,00
	123,00
	х
	х
	х
	х
	х
	123,00
	 
	123,00
	 
	 
	7
	 
	71,20
	 
	90,60

	Усього за розділом I
	123,00
	123,00
	х
	х
	х
	х
	х
	123,00
	 
	123,00
	 
	 
	7
	 
	71,20
	 
	90,60

	Усього за інвестиційною програмою
	123,00
	123,00
	х
	х
	х
	х
	х
	123,00
	 
	123,00
	 
	 
	7
	 
	71,20
	 
	90,60


	Примітки:
	n* - кількість років інвестиційної програми.

** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

*** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.

х - ліцензіатом не заповнюється.


	Головний інженер
(посада відповідальної особи)
	____________
(підпис)
	С.П. Богданов
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


	Додаток 4
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
(підпункт 4 пункту 2 розділу II)


	ПОГОДЖЕНО
	
	ЗАТВЕРДЖЕНО

	рішенням __________________________________
	
	___________________________________________
(посадова особа ліцензіата)

	___________________________________________
(найменування органу місцевого самоврядування)

	
	___________________________________________
(підпис)                       (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

	від ____________ № __________

М. П.
	
	"___" ____________ 20__ року


ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 
використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців

Борівське комунальне водопровідно-каналізаційне підприємство
(найменування ліцензіата)
	№ з/п
	Найме-
нування заходів (по-
об'єкт-
но)
	Кількісний показник (одиниця виміру)
	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)
	Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)
	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)
	Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр. 5 + гр. 6. + гр. 11 + гр. 12 тис. грн. (без ПДВ)
	За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)
	Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)
	Строк окупності (місяців)*
	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів
	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/
рік)
	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн. /рік)
	Економічний ефект (тис. грн.)**

	
	
	
	загальна сума
	з урахуванням:
	
	
	
	господарський (вартість матеріальних ресурсів)
	підрядний
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	амортизаційні відрахування
	виробничі інвестиції з прибутку
	отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню
	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню
	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	що підлягають поверненню
	що не підлягають поверненню
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	I
	 
	ВОДОПОСТАЧАННЯ

	1.1
	 
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:

	1.1.1
	 
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	Технічне переоснащення станції 2-го підйому 
	Насосна станція
	123,0
	123,0
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	123,0
	123,0
	 
	 
	 
	123,0
	 
	7
	 
	71,20
	 
	90,6

	Усього за підпунктом 1.1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123,0
	123,0
	 
	 
	 
	123,0
	 
	7
	 
	71,20
	 
	90,6

	Усього за пунктом 1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123,0
	123,0
	 
	 
	 
	123,0
	 
	7
	 
	71,20
	 
	90,6

	Усього за розділом I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123,0
	123,0
	 
	 
	 
	123,0
	 
	7
	 
	71,20
	 
	90,6

	Усього за інвестиційною програмою
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123,0
	123,0
	 
	 
	 
	123,0
	 
	7
	 
	71,20
	 
	90,6


	Примітки:
	* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.

х - ліцензіатом не заповнюється.

	Головний інженер
(посада відповідальної особи)
	____________
(підпис)
	С.П. Богданов
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


Додаток 5
до Порядку розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних програм
суб’єктів господарювання у сфері
централізованого водопостачання
та водовідведення, ліцензування
діяльності яких здійснюють Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації
(підпункт 4 пункту 2 розділу II)
ПЛАН
витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців
Борівське комунальне водопровідно-каналізаційне підприємство 
(назва підприємства)
	№ з/п
	Найменування заходів
	Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)

	
	
	загальна сума
	з урахуванням:

	
	
	
	амортизаційні відрахування
	виробничі інвестиції з прибутку
	сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у плановому періоді
	сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому періоді

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	І
	Водопостачання

	 
	Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:

	1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	123,0
	123,0
	
	
	

	1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів
	
	
	
	
	

	1.3
	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби
	
	
	
	
	

	1.4
	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання
	
	
	
	
	

	1.5
	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій
	
	
	
	
	

	1.6
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
	
	
	
	
	

	1.7
	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища
	
	
	
	
	

	1.8
	Інші заходи
	
	
	
	
	

	 
	Усього за розділом І
	123,0
	123,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Усього за інвестиційною програмою
	123,0
	123,0
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	

	Начальник
	________ 
	А.В.Скиба

	(посадова особа ліцензіата)
	(підпис)
	
	
	

	М.П.


Додаток 6
до Порядку розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних програм
суб’єктів господарювання у сфері
централізованого водопостачання
та водовідведення, ліцензування
діяльності яких здійснюють Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації
(підпункт 5 пункту 2 розділу II)
	Узагальнена характеристика об’єктів з централізованого водопостачання 

	Борівське комунальне водопровідно-каналізаційне підприємство

	
	(найменування ліцензіата підприємства)

	
	станом на 01.01.2021

	№ з/п
	І. Найменування та характеристика  об'єктів                                                          
	Одиниця виміру
	Загальний показник

	 
	Водопостачання
	 
	 

	1
	Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (1*)
	од.
	1

	2
	Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства
	осіб
	6480

	3
	Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них:
	осіб
	4409

	4
	безпосередньо підключених до мереж
	осіб
	4409

	5
	яке використовує водорозбірні колонки
	осіб
	-

	6
	Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення)
	осіб
	-

	7
	Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від нормативних вимог
	осіб
	-

	8
	Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками
	од.
	-

	9
	Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 8/рядок 10)
	%
	-

	10
	Кількість абонентів водопостачання, усього, з них:
	од.
	2162

	11
	населення
	од.
	2103

	12
	бюджетних установ
	од.
	26

	13
	інших
	од.
	33

	14
	Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них:
	%
	68,04

	15
	з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100)
	%
	100

	16
	з використанням водорозбірних колонок (рядок 5/рядок 3х100)
	%
	0

	17
	Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них:
	од.
	1909

	18
	населення
	од.
	1850

	19
	бюджетних установ
	од.
	26

	20
	інших
	од.
	33

	21
	Частка підключень з обліком, усього (рядок 17/рядок 10х100), з них:
	%
	88,30

	22
	населення (рядок 18/рядок 11х100)
	%
	87,97

	23
	бюджетних установ (рядок 19/рядок 12х100)
	%
	100

	24
	інших (рядок 20/рядок 13х100)
	%
	100

	25
	Загальна протяжність мереж водопроводу, з них:
	км
	33

	26
	водоводів
	км
	22,4

	27
	вуличної мережі
	км
	10,4

	28
	внутрішньоквартальної та дворової мережі
	км
	74,63

	29
	Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10/рядок 25)
	од./км
	65,52

	30
	Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:
	км
	15,0

	31
	водоводів
	км
	3,6

	32
	вуличної мережі
	км
	7,4

	33
	внутрішньоквартальної та дворової мережі
	км
	4,0

	34
	Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30/рядок 25х100), з них:
	%
	45,45

	35
	водоводів (рядок 31/рядок 26х100)
	%
	16,07

	36
	вуличної мережі (рядок 32/рядок 27х100)
	%
	71,15

	37
	внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 33/рядок 28х100)
	%
	5,36

	38
	Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом
	осіб
	18

	39
	Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання
	осіб
	13

	40
	Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 39/рядок 10х1000)
	ос./1000 од.
	6,01

	41
	Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 39/рядок 25)
	осіб/1 км
	0,39

	42
	Обсяг піднятої води за  2020 рік
	тис.м³/рік
	124,1

	43
	Середньодобовий підйом води насосними станціями І підйому
	тис.м³/добу
	0,34

	44
	Обсяг закупленої води зі сторони за рік
	тис.м³/рік
	0

	45
	Обсяг очищення води на очисних спорудах за рік
	тис.м³/рік
	0

	46
	Середньодобове очищення води на очисних спорудах 
	тис.м³/добу
	0,00

	47
	Обсяг поданої води у мережу за рік
	тис.м³/рік
	124,10

	48
	Середньодобова подача води у мережу
	тис.м³/добу
	0,34

	49
	Обсяг реалізованої води усім споживачам за рік, у тому числі:
	тис.м³/рік
	98,1

	50
	населенню
	тис.м³/рік
	89,9

	51
	Витрати на технологічні потреби (рядок 52+рядок 53), з них:
	тис.м³/рік
	26,00

	52
	витрати на технологічні потреби до мережі
	тис.м³/рік
	0,00

	53
	витрати на технологічні потреби у мережі
	тис.м³/рік
	26

	54
	Частка технологічних витрат (рядок 51/(рядок 42+рядок 44)х100)
	%
	20,95

	55
	Обсяг втрат води всього (рядок 56+рядок 57), з них:
	тис.м³/рік
	26,00

	56
	обсяг втрат води до мережі (рядок 42+рядок 44-рядок 47-рядок 52)
	тис.м³/рік
	0,00

	57
	обсяг втрат води у мережі (рядок 47-рядок 49–рядок 53)
	тис.м³/рік
	26,00

	58
	Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 57/рядок 47х100)
	%
	20,95

	59
	Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (рядок 57/рядок 25)
	тис.м³/км
	0,79

	60
	Виробництво води на 1 особу (рядок 47*1000000/рядок 3х/365)
	л/добу
	77,11

	61
	Водоспоживання 1 людиною в день (рядок 50/рядок 3х1000000/365)
	л/добу
	55,86

	62
	Кількість резервуарів чистої води, башт, колон
	од.
	3

	63
	Розрахунковий об’єм запасів питної води
	тис.м³
	1

	64
	Наявний об’єм запасів питної води
	тис.м³
	1

	65
	Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 64/рядок 63х100)
	%
	100

	66
	Кількість поверхневих водозаборів
	од.
	0

	67
	Кількість підземних водозаборів, з них:
	од.
	5

	68
	кількість свердловин
	од.
	5

	69
	Кількість окремих свердловин
	од.
	0

	70
	Кількість насосних станцій І підйому (рядок 66+рядок 67+рядок 69)
	од.
	5

	71
	Кількість насосних станцій ІІ, ІІІ і вище підйомів
	од.
	1

	72
	Витрати електричної енергії на підйом води
	тис.кВт/год
	213,50

	73
	Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м³ води (рядок 72/рядок 42)
	кВт*год/м³
	1,72

	74
	Кількість комплексів  очисних споруд водопостачання
	од.
	0

	 
	Витрати електричної енергії на очищення води
	тис.кВт/год
	0

	76
	Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ води (рядок 75/рядок 45)
	кВт*год/м³
	0,00

	77
	Кількість насосних станцій підкачування води
	од.
	0

	78
	Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання 
	од.
	3

	79
	Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін
	од.
	3

	80
	Витрати електричної енергії на перекачування води
	тис.кВт/год
	118,5

	81
	Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м³ води у мережу (рядок 80/рядок 47)
	кВт*год./м³
	0,95

	82
	Кількість приладів технологічного обліку
	од.
	2

	83
	Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати
	од.
	5

	84
	Забезпеченість приладами технологічного обліку (рядок 82/(рядок 82+рядок 83)*100)
	%
	28,57142857

	85
	Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням:
	од.
	0

	86
	рідкого хлору
	од.
	 

	87
	гіпохлориду
	од.
	0

	88
	гтдроксихлорид алюминия
	од.
	 

	89
	Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін
	од.
	0

	90
	Кількість лабораторій
	од.
	1

	91
	Кількість майстерень
	од.
	1

	92
	Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів
	од.
	3

	93
	Установлена виробнича потужність водопроводу
	тис.м³/добу
	1500

	94
	Установлена загальна потужність водозаборів
	тис.м³/добу
	520

	95
	Установлена виробнича потужність очисних споруд
	тис.м³/добу
	0

	96
	Використання потужності водопроводу (рядок 47/365/рядок 93х100)
	%
	0,02

	97
	Використання потужності водозаборів (рядок 42/365/рядок 94х100)
	%
	0,07

	98
	Використання потужності очисних споруд (рядок 45/365/рядок 95х100)
	%
	0,00

	99
	Кількість аварій на мережі водопостачання за  рік
	аварії
	59

	100
	Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 99/рядок 25)
	аварії/км
	1,79

	101
	Витрати електричної енергії на водопостачання за  рік
	тис.кВт/год
	332

	102
	Витрати на електричну енергію на водопостачання за  рік
	тис.грн
	766,30

	103
	Питомі витрати електричної енергії на 1м³ води (рядок 101/(рядок 42+рядок 44)
	кВт*год/м³
	2,68

	104
	Витрати з операційної діяльності водопостачання за  рік
	тис.грн
	2695,40

	105
	Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104/рядок 49)
	грн./м³
	27,48

	106
	Витрати на оплату праці за  рік
	тис.грн
	1193,10

	107
	Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106/рядок 104х100)
	%
	44,26

	108
	Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102/рядок 104х100)
	%
	28,43

	109
	Витрати на перекидання води у маловодні регіони за рік
	тис.грн
	0

	110
	Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109/рядок 104х100)
	%
	0

	111
	Амортизаційні відрахування за рік
	тис.грн
	123,00

	112
	Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за  рік
	тис.грн
	123,00

	113
	Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111/рядок 104х100)
	%
	4,56

	
	
	
	
	

	
	Примітки:
	
	
	

	
	Кількість багатоповерхових будинків
	од.
	52

	
	Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти)
	од.
	1310

	
	Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти)
	од.
	793

	
	Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку (загальнобудинкові)
	од.
	0

	
	Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами обліку (абоненти)
	од.
	1319

	
	Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку (абоненти)
	од.
	590

	*1
	Назва населених пунктів, яким надаються послуги:
	
	

	
	Назва населеного пункту   
	Населення (чол.)
	

	1
	Борова
	6480
	

	*2
	Назва населених пунктів, яким надаються послуги
	
	

	
	 
	
	 
	

	1
	 
	 
	

	Директор
	
	 Скиба Анатолій Володимирович

	(посадова особа ліцензіата)
	(підпис)
	(прізвище, ім’я, по батькові)

	М.П.
	
	
	
	

	Головний бухгалтер
	
	Северін Валентина Іванівна

	
	
	(підпис)
	(прізвище, ім’я, по батькові)


