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УКРАЇНА
Харківська область
Борівська селищна рада

РІШЕННЯ
XVІ сесії VІІІ скликання

від 14 вересня 2021 року №3

Про хід підготовки об’єктів житлово-комунального господарства і соціальної сфери до опалювального сезону 2021-2022 року

     Відповідно до п.7 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», плану роботи селищної ради на 2021 рік, затвердженого рішенням ІІІ сесії VІІІ скликання від 24 грудня 2020 року № 13, селищна рада

ВИРІШИЛА:

      1. Інформацію Клименко Олени Василівни – начальника відділу житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури Борівської селищної ради про хід підготовки об’єктів житлово-комунального господарства і соціальної сфери до опалювального сезону 2021-2022 роки взяти до відома.


Борівський селищний голова                   Олександр ТЕРТИШНИЙ


Інформація щодо підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери Борівської селищної територіальної громади до осінньо-зимового періоду 2021-2022 років

      Підготовка господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 років проводиться у відповідності до запланованих заходів. Розпорядженням голови селищної ради від 18 травня 2021 року утворено штаб з організації підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2021-2022 років, який забезпечує координацію, контроль та реалізацію заходів по підготовці об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період. Засідання штабу проводяться щотижня. Станом на 14 вересня 2021 року проведено 12 засідань штабу.

Теплове господарство.

      До роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 років планується підготувати 30 котелень.
      Станом на 14.09.2021 року підготовлено 28 котелень (93 %).
      Підготовлено 8,2 км теплових мереж (у двотрубному обчисленні)  - 100 % від запланованого показника).
      Обсяг коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт - 90,0 тис.грн.  (кошти підприємства) використані стовідсотково.
      Станом на 14 вересня 2021 року договір на постачання природного газу  Борівським комунальним підприємством теплових мереж з ТОВ Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» підписаний в односторонньому порядку та направлений на підписання до постачальника природного газу.

Водопровідно-каналізаційне господарство.

      Станом на 14 вересня 2021 року по водопровідно-каналізаційному підприємству проведено:
      Підготовку 3 каналізаційних насосних станції з 3 планових (100%);
      Підготовку 8 свердловин з 8 планових (100%);
      Підготовлені 2 водопровідних насосних станцій. Заплановані роботи виконано на 100%.
      Заплановано підготовка 2 каналізаційних очисних споруд, роботи виконано на 90%.
      Роботи з підготовки водопровідно-каналізаційного підприємства до зими продовжуються.

         Житловий фонд селищної територіальної громади.

      До осінньо-зимового періоду планується підготувати 58 житлових будинків, які обслуговує КП Борівське «Житлово-комунальне господарство» Борівської селищної ради, керівник - Чуйко Юрій Вікторович. 
      Станом на  на 14 вересня 2021 року підготовлено 56 житлових будинки (96%).
      У житловому фонді заплановано:
      - Ремонт систем холодного водопостачання – 10 систем, виконано на 100%.
      - Ремонт 3 електрощитових, фактичне виконання - 3 (100%).
      На даний час готуються паспорти готовності та акти готовності до нового опалювального сезону 2021/2022 років по багатоквартирним житловим будинкам. Станом на 08 вересня 2021 року підготовлено 50 паспортів готовності та 43 акти готовності на будинки з централізованим теплопостачанням.
      Станом на 14 вересня 2021 року на території Борівської селищної територіальної громади створено 9 ОСББ.
      Поквартирними лічильниками холодної води житловий фонд забезпечений на 90 % (1795 лічильників). 
      Лічильниками теплової енергії з 43 багатоквартирних будинків з централізованим опаленням оснащено 23  будинки (57%).
      Роботи з підготовки житлового фонду до осінньо-зимового сезону 2021/2022 років проводяться згідно  затверджених заходів та запланованих графіків.

	                               Соціальна сфера

      Заклади освіти, охорони здоров’я, культури проводять підготовку до осінньо-зимового періоду 2021/2022 років згідно запланованих заходів та затверджених планів роботи. Станом на 14 вересня 2021 року роботи по даним об’єктам проведені на 90 відсотків. 
      Потреба у вугіллі для закладів соціальної сфери на опалювальний зимовий період 2021/2022 років складає 117 тонн , в наявності 52,44 тонни.:
      - заклади освіти, культури – потреба 77 тонн, в наявності - 20,44 тонни вугілля. Станом на 14 вересня 2021 року проведені тендерні процедури по закупівлі твердого палива для закладів освіти у кількості 57 тонн, що забезпечить 100% потребу від плану. Договір на стадії підписання.
      - заклади охорони здоров’я – потреба 40 тонн, в наявності - 32 тонни. Наявного вугілля вистачить для стабільної роботи закладів до кінця бюджетного року.
      Населення самостійно здійснює закупівлю вугілля у суб’єктів господарювання.

Проблемними питаннями з підготовки об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства до осінньо-зимового сезону 2021/2022 років по Борівській селищній раді є:

      1. Вирішення питання щодо виділення коштів з обласного бюджету на реалізацію проєкту: «Капітальний ремонт водонапірної вежі за адресою: вул.Підлісна,7-Г, смт.Борова, Борівського району, Харківської області. Коригування».
      Проєктно-кошторисна документація на капітальний ремонт водонапірної вежі в смт.Борова по вул.Підлісна,7-Г була виготовлена за кошти селищної ради у 2019 році. Вартість робіт  на той час становила 1 млн. 962 тис.грн. Реалізувати проєкт у 2019 році не вдалося. У 2021 році за кошти Борівського водопровідно-каналізаційного підприємства ТОВ «Промстройпроект СК» було зроблено коригування даного проєкту та 07.04.2021 року отримано позитивний експертний звіт на проєкт на загальну кошторисну вартість 3 млн.164 тис.грн., в тому числі на будівельні роботи – 2 млн. 278 тис.грн. 
2. Оснащення житлового фонду побудинковими лічильниками теплової енергії та лічильниками з обліку холодної води. 
      Для оснащення житлового фонду селищної ради вузлами комерційного обліку холодної води та теплової енергії потрібно встановити 52 лічильника холодної води, на загальну суму - 530,0 тис.грн. та 20 лічильників теплової енергії на загальну суму - 570,0 тис.грн. Загальна орієнтовна вартість на оснащення становить 1100тис.грн.
      3. Укладання договорів бюджетними установами на придбання теплової енергії (КПТМ через борг по ПДВ в розмірі 1 974 942 грн. не може укладати договори на постачання теплової енергії) .
Питання підготовки господарського комплексу та житлово-комунального господарства до осінньо-зимового сезону 2021/2022 років знаходиться на постійному контролі Борівської селищної ради.


Начальник 
відділу житлово-комунального 
господарства, містобудування, 
архітектури Борівської селищної ради                          Олена КЛИМЕНКО
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