додаток 2

до  програми  реформування

і розвитку житлово-комунального господарства

Борівської  селищної ради на 2021 – 2025 роки

Заходи по впровадженню енергозберігаючих технологій  по  Борівському комунальному водопровідно-каналізаційному підприємству

| № з/п | Заходи, місце впровадження | Одиниця вимірю-вання | 2021р. | 2022р. | 2023р. | 2024р. | 2025р. | Всього | Джерело фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капітальний ремонт водонапірної вежі,смт.Борова ,вул.Підлісна | тис. грн. | 3164,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3164,7 | Місцевий бюджет, обласний бюджет, кошти підприємства |
| 2 | Заміна магістральних засувок смт.Борова | тис. грн. | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | Кошти підприємства |
| 3 | Заміна насосів на артезіанських свердловинах смт.Борова, комплекс промислових будівель №1 | тис. грн. | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | Кошти підприємства |
| 4 | Заміна засувок на артезіанських свердловинах смт.Борова, комплекс промислових будівель №1 | тис. грн. | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | Кошти підприємства |
| 5 | Заміна магістральних засувок смт.Борова, комплекс промислових будівель №1 | тис. грн. | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | Кошти підприємства |
| 6 | Заміна магістральних засувок смт.Борова, комплекс промислових будівель №2 | тис. грн. | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | Кошти підприємства |
| 7 | Капітальний ремонт покрівлі машинного залу,станції ІІ-го підйому смт.Борова, комплекс промислових будівель №2 | тис. грн. | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | Кошти підприємства |
| 8 | Заміна засувок на магістральних водоводах смт.Борова, комплекс промислових будівель №3 | тис. грн. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | Кошти підприємства |
| 9 | Капітальний ремонт мулових карт смт.Борова, комплекс промислових будівель №3 | тис. грн. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | Місцевий бюджет, обласний бюджет, кошти підприємства |
| 10 | Заміна засувок на магістральних водоводах смт.Борова, комплекс промислових будівель №3 | тис. грн. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | Кошти підприємства |
| 11 | Капітальний ремонт біоставків смт.Борова, комплекс промислових будівель №3 | тис. грн. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | Місцевий бюджет, обласний бюджет, кошти підприємства |
| 12 | Придбання обладнання для автономної подачі дезінфікуючого розчину для водогону та стічних вод смт.Борова, комплекс промислових будівель №3 | тис. грн. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | Кошти підприємства |
| 13 | Розробка проектів по розмі-щенню загальнобудинкових лічильників води в багато-квартирних будинках | тис. грн. | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | Місцевий бюджет |
|  | ВСЬОГО | тис.грн. | 3364,7 | 500,0 | 400,0 | 3150,0 | 5230,0 | 12664,7 |  |

Секретар селищної ради                                                                               Віталій  КІЯН